УФАС отменила конкурс на строительство школы в Башкирии

В тендере были обнаружены ошибки
УФАС решила остановить конкурс на строительство школы в городе Салават из-за жалобы уфимского ООО «Салаватполимикс».    Компания обнаружила недостатки в документах и попросила отменить процедуру.
Так,    в техническом задании не предусмотрен вентилируемый фасад,    а материалы,    которые планировались применять оказались непригодными для фасадов.    Само оборудование для вентиляции,    электроснабжения и видеонаблюдения не поставляются в Россию из-за санкций.    Сроки работ заказчиком были установлены невыполнимыми,    так как оборудование крупногабаритное и его не успеют поставить в срок.    Еще вопросы вызывает финансирование строительства:    на 2023    год оно предусмотрено в объеме 123    млн рублей,    хотя стоимость работ составляет 350    млн.
Начальная стоимость контракта составляло 760    млн рублей.    Деньги выделяют из бюджета республики.    Заказчиком является управление капитального строительства Башкортостана и окончание работ назначено на конец 2024    года.
Жалобу рассмотрят 19    января.

2023-01-18    05:14:00